TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tên đề tài:  Xây dựng Hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Tên đề tài Tiếng Anh: Building a Smart Booking System from Flight Data

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lưu Văn Hiền

Đơn vị:  Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian thực hiện: 2 (tháng)

Ngày bắt đầu: 17/03/2025

Ngày kết thúc: 15/05/2025

Sinh viên/Nhóm thực hiện: Nhóm 44

| TT | Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên | Số điện thoại | Địa chỉ e-mail | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Trường Luật | 27211226251 | 0352808225 | lluat91@gmail.com | Nhóm trưởng |
| 2 | Hoàng Việt Nhật | 27211242213 | 0943441126 | vietnhathoang222@gmail.com |  |
| 3 | Trần Xuân Hòa | 27211242117 | 0877771173 | tranxuanhoa020403@gmai.com |  |
| 4 | Ngô Mậu Hoàng | 27211240425 | 0778565034 | Ngomauhoang24022003@gmail.com |  |
| 5 | Nguyễn Văn Minh Đức | 27211234028 | 0933064021 | nguyenvanminhducqb@gmail.com |  |

1.	TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1.  	Mô tả đề tài

-   	 Hệ thống đặt vé máy bay thông minh từ dữ liệu chuyến bay (Building a Smart Booking System from Flight Data) là một nền tảng trực tuyến giúp người dùng tìm kiếm, đặt vé máy bay và theo dõi trạng thái chuyến bay một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp chức năng quản lý đặt chỗ, thanh toán trực tuyến, và hỗ trợ khách hàng.

1.2.  	Lý do chọn đề tài:

-         Ngành hàng không phát triển nhanh, nhu cầu đặt vé trực tuyến ngày càng cao.

-         Hệ thống đặt vé hiện nay còn nhiều hạn chế như giá vé biến động liên tục, không tối ưu thời gian đặt vé.

-         Ứng dụng AI vào hệ thống đặt vé giúp tăng tính thông minh, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

-         Giúp các doanh nghiệp hàng không, đại lý vé máy bay tối ưu hóa doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.3.  	Mục tiêu của đề tài:

-   	Hỗ trợ tìm kiếm chuyến bay theo nhiều tiêu chí.

-   	Cho phép người dùng đặt vé, thanh toán trực tuyến một cách an toàn.

-   	Cung cấp thông tin cập nhật về trạng thái chuyến bay.

-   	Hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu, phân tích dữ liệu đặt vé.

1.4.  	Tính mới:

-   	Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn API từ bên thứ ba: Đề tài sử dụng API từ các hãng hàng không như Skyscanner, Amadeus, Aviation Edge để cung cấp dữ liệu chuyến bay thời gian thực, từ đó nâng cao độ chính xác và tiện ích của hệ thống

-   	Tính năng thanh toán trực tuyến đa dạng và an toàn: Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán trực tuyến như ví điện tử, QR Code, đảm bảo tính bảo mật cao cho người dùng.

1.5.  	Tính ứng dụng:

-            Khách hàng cá nhân: Đặt vé máy bay dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

-            Đại lý bán vé: Quản lý vé, hỗ trợ khách hàng, tối ưu lợi nhuận.

-            Hãng hàng không: Cải thiện dịch vụ, nâng cao doanh thu thông qua phân tích dữ liệu.

1.6.  	Phương pháp thực hiện:

-            Thu thập dữ liệu: Sử dụng API của các hãng hàng không từ bên thứ 3 để lấy dữ liệu chuyến bay.

-            Xây dựng hệ thống web: Sử dụng công nghệ hiện đại (C#, SQL Server).

-            Triển khai và kiểm thử: Đánh giá hiệu suất, thử nghiệm với dữ liệu thực tế.

1.7. 	Kết quả đầu ra hoặc sản phẩm (nếu có) của đề tài:

-            Website đặt vé máy bay thông minh với đầy đủ tính năng tìm kiếm, đặt vé, thanh toán.

-            Hệ thống báo cáo doanh thu và phân tích dữ liệu cho quản trị viên.

2.    CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

-       Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài:

·      Nghiên cứu về hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến: Phân tích các hệ thống hiện, so sánh ưu và nhược điểm.

·      Tích hợp dữ liệu từ API hàng không: Nghiên cứu các API như Skyscanner, Amadeus, Aviation Edge để lấy dữ liệu chuyến bay theo thời gian thực.

·     Công nghệ xử lý và hiển thị thông tin chuyến bay: Xây dựng hệ thống tìm kiếm, bộ lọc, đề xuất chuyến bay thông minh.

·      Tích hợp thanh toán trực tuyến: Nghiên cứu và áp dụng các phương thức thanh toán phổ biến như ví điện tử, QR Code.

·      Thiết kế giao diện UI/UX: Tối ưu trải nghiệm người dùng trên web

·      Quản trị hệ thống và phân tích dữ liệu: Cung cấp bảng điều khiển cho quản trị viên để theo dõi số lượng vé bán ra, doanh thu, xu hướng đặt vé.

-       Các công nghệ cần nghiên cứu:

·       Kỹ thuật phát triển hệ thống

+ Ngôn ngữ lập trình: C#, HTML, CSS, Javascript

+ Framework: .Net

+ Cơ sở dữ liệu: SQL Server.

+ Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum.

* Môi trường

+ Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v…)

+ Phần mềm phát triển dự án: SQL Server, Visual Studio

+ Công cụ quản lý mã nguồn: Github, Gitlab.

* Các ràng buộc khác

+ Nguồn lực: 5 người.

+ Kinh phí: Hạn chế.

+ Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.

-       Các chức năng

·      Dành cho người dùng

+ Tìm kiếm chuyến bay

o   Nhập điểm đi, điểm đến, ngày bay, số hành khách.

o   Bộ lọc: Hãng hàng không, số điểm dừng, hạng vé, mức giá.

+ Đặt vé trực tuyến

o   Chọn chuyến bay, số lượng vé, hạng ghế.

o   Tích hợp thanh toán trực tuyến (Ví điện tử, thẻ ngân hàng, QR Code).

o   Xác nhận đặt vé và gửi vé điện tử qua email/SMS.

+ Quản lý đặt vé

o   Xem, sửa đổi hoặc hủy đặt chỗ.

o   Thay đổi lịch trình, nâng cấp hạng vé.

o   Vé 1 chiều hoặc khứ hồi

·      Dành cho quản trị viên

+ Quản lý chuyến bay

o   Cập nhật dữ liệu chuyến bay từ các hãng hàng không.

o   Điều chỉnh giá vé theo chính sách.

+ Quản lý đặt chỗ

o   Theo dõi lịch sử đặt vé của khách hàng.

o   Kiểm tra thanh toán và xác nhận vé.

+ Thống kê và báo cáo

o   Báo cáo doanh thu, lượng khách đặt vé.

+ Quản lý tài khoản người dùng

o   Quản lý thông tin khách hàng.

o   Hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề về đặt vé

-       Các chức năng phi chức năng

+ Hiệu suất cao: Hệ thống phản hồi nhanh, xử lý hàng ngàn yêu cầu tìm kiếm mỗi giây.

+ Tính bảo mật: Mã hóa thông tin khách hàng, bảo vệ dữ liệu thanh toán.

+ Khả năng tích hợp: Hỗ trợ nhiều API hàng không, phương thức thanh toán.

+ Trải nghiệm người dùng tốt: Giao diện đơn giản, dễ sử dụng trên cả máy tính

3.	LỘ TRÌNH THỰC HIỆN  VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN (THEO THÁNG)

-   	Các giai đoạn tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 3 ngày | 17/03/2025 | 19/03/2025 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 17/03/2025 | 17/03/2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 18/03/2025 | 19/03/2025 |
| 2 | Bắt đầu | 5 ngày | 19/03/2025 | 23/03/2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 19/03/2025 | 20/03/2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 3 ngày | 21/03/2025 | 23/03/2025 |
| 3 | Phát triển | 48 ngày | 24/03/2025 | 11/05/2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 16 ngày | 24/03/2025 | 08/04/2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 16 ngày | 09/04/2025 | 24/04/2025 |
| 3.3 | Sprint 3 | 16 ngày | 25/04/2025 | 10/05/2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 13/05/2025 | 15/05/2025 |

4.	PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

Phạm vi chức năng:

·      Hệ thống tập trung vào các chức năng chính: tìm kiếm chuyến bay, đặt vé trực tuyến, quản lý đặt vé, và theo dõi trạng thái chuyến bay.

·      Không bao gồm:

-   	Chức năng đặt vé cho nhóm lớn (trên 10 hành khách).

-   	Tích hợp các dịch vụ phụ trợ như đặt khách sạn, thuê xe.

-   	Hỗ trợ đa ngôn ngữ ngoài tiếng Việt.

Phạm vi công nghệ:

-   	Sử dụng các API hàng không phổ biến (Amadeus, Skyscanner) để lấy dữ liệu chuyến bay.

·      Không áp dụng:

·      Công nghệ Deep Learning phức tạp.

·      Tích hợp blockchain vào thanh toán.

Đối tượng áp dụng:

-   	Khách hàng cá nhân, đại lý vé máy bay quy mô vừa và nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Hạn chế:

-   	Thời gian phát triển ngắn (2 tháng) nên ưu tiên các tính năng cốt lõi.

-   	Kinh phí hạn chế, chỉ sử dụng nguồn API miễn phí hoặc chi phí thấp.

-   	Dữ liệu huấn luyện AI bị giới hạn ở các hãng hàng không phổ biến tại Việt Nam.

5.	KẾT QUẢ ĐẦU RA

·   	Sản phẩm chính:

·      Website đặt vé máy bay thông minh:

-       Giao diện người dùng (UI/UX) tối ưu cho web, hỗ trợ tìm kiếm, đặt vé, thanh toán qua ví điện tử/thẻ ngân hàng.

-       Trang quản trị với báo cáo doanh thu, phân tích xu hướng đặt vé.

·   	Tài liệu kèm theo:

-       Tài liệu thiết kế hệ thống (System Design Document).

-       Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho người dùng và quản trị viên.

·   	Kết quả đo lường được:

-       Thời gian phản hồi của hệ thống: < 2 giây cho mỗi yêu cầu tìm kiếm.

-       Tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công: ≥ 95%.

-       Số lượng vé được đặt thành công qua hệ thống: ≥ 100 vé/tháng trong giai đoạn thử nghiệm

Xác nhận của                      	Đại diện nhóm

Giảng Viên Hướng Dẫn             	thực hiện đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)          	(Ký và ghi rõ họ tên)