BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT VÉ THÔNG MINH

TỪ DỮ LIỆU CHUYẾN BAY

·•🙞✴🙜•·

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: ThS. Lưu Văn Hiền

Thành Viên

1.Lê Trường Luật       –27211226251

2.Hoàng Việt Nhật      – 27211242213

3.Trần Xuân Hòa       – 27211242117

4.Ngô Mậu Hoàng      – 27211240425

5.Nguyễn Văn Minh Đức – 27211234028

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2025

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 17/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 18/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                                                          Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 19/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Xây dựng proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 19/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 19/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 16h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 19/03/2025 |

-     Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 19/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá proposal document.

- Xây dựng Project Plan document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 20/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Lưu Văn Hiền	Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 20/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá project plan document.

- Xây dựng user story document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 21/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 22/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá project plan document.

- Thảo luận và chỉnh sửa user story document.

- Xây dựng product backlog.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 23/03/2025 |

-     Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Lưu Văn Hiền	                               Lê Trường Luật                 Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 24/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng database design.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database design document | Lê Trường Luật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 25/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00  cùng ngày

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 25/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.

- Chuẩn bị sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 25/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 20h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 26/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 1		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 1 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 1 | Lê Trường Luật Hoàng Việt Nhật Trần Xuân Hòa Ngô Mậu Hoàng Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 17/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Lưu Văn Hiền	       Lê Trường Luật	       Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 26/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 20h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 17/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng ký tài khoản” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng ký tài khoản” function | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Test case | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng nhập” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng nhập” function | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng xuất” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng xuất” function | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đổi mật khẩu” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quên mật khẩu” function | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Tìm kiếm chuyến  bay” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Tìm kiếm chuyến bay” function | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đặt vé máy bay” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Tìm kiếm chuyến bay” function | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý vé” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “ Quản lý vé” function | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Thanh toán” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Thanh toán” function | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý tài khoản cá nhân” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý tài khoản cá nhân ” function | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 16/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval:16/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Văn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 28/10/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Release Sprint 1 	Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 17/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 1.

- To plan for startup Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 17/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Lưu Văn Hiền            Lê Trường Luật         Nguyễn Văn Minh Đức

Sprint 2		Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 18/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

1.Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

2.Nội dung

- Xây dựng sprint 2

- Xây dựng test plan document.

3.Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 2 | Lê Trường Luật Hoàng Việt Nhật Trần Xuân Hòa Ngô Mậu Hoàng Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 18/04/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Lưu Văn Hiền                Lê Trường Luật      Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 18/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

1.Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

2.Nội dung

- Xây dựng sprint 2

- Xây dựng test plan document.

3.Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 18/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 18/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 20h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

1.Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Lê Trường Luật Hoàng Việt Nhật Trần Xuân Hòa Ngô Mậu Hoàng Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 18/04/2025 |

-    Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 19/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

1.Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

2.Nội dung

- Coding “Quản trị viên-Đăng nhập hệ thống” function.

- Test case.

3.Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phòng ban” function | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Test case | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 19/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 19/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

1.Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

2.Nội dung

- Coding “Quản lý tài khoản người dùng” function.

- Test case.

3.Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý tài khoản người dùng” function | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Test case | Trần Xuân Hòa | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 19/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 20/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

1.Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

2.Nội dung

- Coding “Quản lý vé” function.

- Test case.

3.Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý vé” function | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Test case | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 20/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Cập nhật dữ liệu chuyến bay” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Cập nhật dữ liệu chuyến bay” function | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Ngô Mậu Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 20/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 19/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Thống kê và báo cáo” function.

- Test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Thống kê và báo cáo” function | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Test case | Nguyễn Văn Minh Đức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 20/04/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật	Nguyễn Văn Minh Đức

Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 02/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/05/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Văn Minh Đức | 03/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Lê Trường Luật                         Nguyễn Văn Minh Đức

Release Sprint 2 	Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay

Ngày họp: 03/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/05/2025

Ghi lại bởi: NguyễnVăn Minh Đức

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền

- Nhóm trưởng: Lê Trường Luật

- Thành viên:

- Hoàng Việt Nhật

- Trần Xuân Hòa

- Ngô Mậu Hoàng

- Nguyễn Văn Minh Đức

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 2.

- To plan for startup Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 18/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Lưu Văn Hiền           	 Lê Trường Luật      Nguyễn Văn Minh Đức