BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT VÉ THÔNG MINH TỪ DỮ LIỆU CHUYẾN BAY

·•🙞✴🙜•·

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Lưu Văn Hiền

Thành Viên

1.Lê Trường Luật 	–27211226251

2.Hoàng Việt Nhật 	– 27211242213

3.Trần Xuân Hòa 	– 27211242117

4.Ngô Mậu Hoàng 	– 27211240425

5.Nguyễn Văn Minh Đức – 27211234028

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2025 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lưu Văn Hiền Email: luuvanhien@dtu.edu.vn Phone: 0779500029 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Trần Xuân Hòa Email: tranxuanhoa020403@gmail.com Tel: 0877771173 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Trường Luật |  | lluat91@gmail.com | 0352808225 |
| Thành viên trong đội | Hoàng Việt Nhật |  | vietnhathoang222@gmail.com | 0943441126 |
|  | Trần Xuân Hòa |  | tranxuanhoa020403@gmail.com | 0877771173 |
|  | Ngô Mậu Hoàng |  | Ngomauhoang24022003@gmail.com | 0778565034 |
|  | Nguyễn Văn Minh Đức |  | nguyenvanminhducqb@gmail.com | 0933064021 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Văn Minh Đức |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Văn Minh Đức | 28/03/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Trần Xuân Hòa | 29/03/2025 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Trần Xuân Hòa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Lê Trường Luật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Hoàng Việt Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Trần Xuân Hòa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Ngô Mậu Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Văn Minh Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…/2025 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục tiêu	5

1.2. Phạm vi tài liệu	5

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4. Tài liệu tham khảo	5

1.5. Các mức kiểm thử	6

2. CHI TIẾT	6

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3. Các chức năng không được kiểm thử	7

2.4. Các tài liệu	7

2.5. Lịch trình kiểm thử	7

2.5.1. Sprint 1	7

2.5.2. Sprint 2	9

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	10

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	11

4.1. Phần cứng và phần mềm	11

4.2. Các công cụ hỗ trợ	11

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

# GIỚI THIỆU

## Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

## Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 của dự án: “Xây dựng hệ thống đặt vé thông minh từ dữ liệu chuyến bay”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

## Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

## Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# CHI TIẾT

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập

- Đăng xuất.

- Quên mật khẩu.

- Tìm kiếm chuyến bay

- Đặt vé máy bay.

- Quản lý đặt vé

- Thanh toán

- Quản lý tài khoản cá nhân

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản trị viên đăng nhập hệ thống

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý vé

- Cập nhật dữ liệu chuyến bay

- Thống kê và báo cáo

## Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1 và Sprint 2 đều được kiểm thử.

## Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

# Lịch trình kiểm thử

## Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 26/03/2025 | 17/04/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | Hòa |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 27/03/2025 | 10/04/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký tài khoản | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | Hòa |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm chuyến bay | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đặt vé máy bay | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đặt vé | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản cá nhân | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | Đức |
| 1.3 | Testing | 05/04/2025 | 10/04/2025 | 30 |  |
|  | Đăng ký tài khoản | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 3 | Hòa |
|  | Đăng nhập | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 3 | Hòa |
|  | Đăng xuất | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 3 | Hòa |
|  | Quên mật khẩu | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 3 | Đức |
|  | Tìm kiếm chuyến bay | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 3 | Đức |
|  | Đặt vé máy bay | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 3 | Đức |
|  | Quản lý đặt vé | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 3 | Hoàng |
|  | Thanh toán | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 3 | Hoàng |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing sprint 1 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 10 |  |
|  | Đăng ký tài khoản | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Hòa |
|  | Đăng nhập | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Đăng xuất | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Đức |
|  | Quên mật khẩu | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Nhật |
|  | Tìm kiếm chuyến bay | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Luật |
|  | Đặt vé máy bay | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Luật |
|  | Quản lý đặt vé | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Luật |
|  | Thanh toán | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Luật |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Nhật |

## Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 18/04/2025 | 10/05/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 18/04/202 | 18/04/202 | 4 | Hòa |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 18/04/2025 | 03/05/2025 | 21 |  |
|  | Quản trị viên-Đăng nhập hệ thống | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 2 | Hòa |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 2 | Hòa |
|  | Quản lý vé | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Cập nhật dữ liệu chuyến bay | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Thống kê và báo cáo | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 2 | Đức |
| 1.3 | Testing | 28/04/2025 | 03/05/2025 | 20 |  |
|  | Quản trị viên-Đăng nhập hệ thống | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 4 | Hòa |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 4 | Hòa |
|  | Quản lý vé | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 4 | Hòa |
|  | Cập nhật dữ liệu chuyến bay | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | Đức |
|  | Thống kê và báo cáo | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing sprint 2 | 02/05/2025 | 03/05/2025 | 14 |  |
|  | Quản trị viên-Đăng nhập hệ thống | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 2 | Đức |
|  | Quản lý vé | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 2 | Hòa |
|  | Cập nhật dữ liệu chuyến bay | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 2 | Nhật |
|  | Thống kê và báo cáo | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 4 | Luật |

# CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

## Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

# VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Lê Trường Luật | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trần Xuân Hòa Hoàng Việt Nhật | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Ngô Mậu Hoàng Nguyễn Văn Minh Đức | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |